## Slide 1
(
자취 세끼 ( 3조 )
종합 프로젝트 계획서

## Slide 2
주차별 계획
1
2
3
4
5
6
7
SWOT 분석
시스템 설계서 작성
사용자 기능 구현( 로그인기능, 요리 리스트 기능)
관리자 기능(게시판 관리 기능,메뉴관리 기능)
사용자 기능 구현(재료 선택 기능, 요리 게시판 기능)
관리자 기능 구현(홈페이지, 회원 관리기능)
작품최종 점검

## Slide 3
1 주차
SWOT 분석
Threat (위협)
Opportunity (기회)
Strength (강점)
Weakness (약점)

## Slide 4
2주차
시스템 설계서 작성
UI 설계
기능 설계
서버 설계
DB 설계
App UI
Web UI
요리보고 선택
재료로 선택
레시피 게시판
안드로이드 - MySQL
회원가입 로그인
게시판 관리
요리정보(이름,재료,난이도,조리법)

## Slide 5
3주차
사용자 기능구현
ABC
EFG
XYZ
회원가입, 로그인 기능
요리보고 선택 기능
요리 이미지
조리 순서
요리 이름
필요한재료

## Slide 6
4주차
사용자 기능구현
EFG
XYZ
재료를 선택하면 해당 요리를 보여주는 기능
자신만의 레시피를 공유하는 게시판

## Slide 7
5,6 주차
관리자 기능구현
ABC
EFG
XYZ
회원 관리 기능
홈페이지 개설
메뉴 관리 기능 (요리 추가, 수정)
게시판 관리기능 (게시물수정, 삭제)

## Slide 8
7주차
최종 점검
ABC
EFG
XYZ
작품 최종완성
여러기기에대한 테스트를 거치며 유지, 보수작업
어플 로고 제작